UMOWA

zawarta w dniu ………………………………………….  roku w  Paprotni pomiędzy:

Gminą Paprotnia, ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia,

NIP: 821-24-33-653, REGON: 711582523

reprezentowaną przez:

Stanisława Ładziaka – Wójta Gminy Paprotnia

za kontrasygnatą:

Beaty Łęczyckiej  - Skarbnika Gminy Paprotnia

zwaną dalej ,,Zamawiającym”

a

……………………………………………………………….. zwanym dalej "Wykonawcą",  reprezentowanym przez:

……………………………………………………………..

zawarta  została umowa  o następującej treści:

§ 1

Zgodnie z wynikiem rozstrzygniętego zapytania ofertowego, Zamawiający powierza
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „ Zmiana nawierzchni na moście  w ciągu drogi gminnej nr 360611W na działce nr 2707 w miejscowości Hołubla” zgodnie z założeniami przewidzianymi w zapytaniu ofertowym oraz złożoną ofertą, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i zgłoszenia go do odbioru w terminie do dnia  15-10-2017 r.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń.

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) terminowe wykonanie robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

2) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

3) stosowanie materiałów i surowców najwyższej jakości; na ww. materiały i surowce Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu atesty i świadectwa higieniczne;

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie placu budowy Wykonawcy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) odbiór przedmiotu umowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę  gotowości do odbioru;

4) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 za całość zamówienia:

brutto …………………………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………………),

wartość netto ……………………………. zł,

podatek VAT …………………………..  zł

§ 5

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, w częściach.

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego (stwierdzający brak widocznych wad, usterek lub innych nieprawidłowości czy uchybień i niezgodności robót z przedmiotem zamówienia.

3. Termin realizacji faktury wynosi 30 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć podwykonawcy wykonania całości lub części przedmiotu umowy, chyba że w ofercie wskazał, które części przedmiotu umowy planuje powierzyć podwykonawcy.

2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane jak również projekt jej zmiany podlega przekazaniu Zamawiającemu celem uzyskania jego akceptacji. Zamawiający ma każdorazowo 14 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości nie mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, oraz ich zmian.

6. Jeżeli Wykonawca posłuży się przy wykonaniu umowy podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami ma on obowiązek przedstawienia wraz z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

7. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca zobowiązany jest do jego zmiany w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

2) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

3) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

§ 7

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy.

§ 8

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru końcowego, a Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia, przystąpi do odbioru  robót.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia poczynione 
w toku odbioru.

§ 9

1. Strony zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą ustalają 2 letni okres gwarancji.

2. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez strony.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt i ryzyko bez względu 
na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Strony ustalają, że termin wykonania wszelkich obowiązków związanych z gwarancją wynosi 14 dni z zastrzeżeniem, że na umotywowany wniosek Wykonawcy może zostać on za zgodą Zamawiającego przedłużony.

7. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy.

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminów, jeżeli zgłaszał istnienie wad przed wygaśnięciem gwarancji.

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania przeglądów przedmiotu umowy 
w trakcie trwania okresu gwarancji.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia, w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyny nie leżącej po stronie Zamawiającego albo za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy;

3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków związanych z rękojmią w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody spowodowanej przez Wykonawcę przekroczy wysokość kar umownych.

3. Naliczone kary umowne mogą zostać przez Zamawiającego potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących      Wykonawcy, gdy:

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, lub przerwał wykonywanie prac na dłużej niż 7 dni;

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi;

5) występuje co najmniej 10-dniowe opóźnienie w wykonaniu robót w odniesieniu do terminów określonych harmonogramem realizacji robót.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 12

Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

§ 14

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 15

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY   						WYKONAWCA